大理经济技术开发区教育管理办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

育才三小新建项目建设专项资金

- 立项依据

区发改专〔2017〕15号、区发改专〔2021〕10号

- 项目实施单位

大理经济技术开发区教育管理办公室

- 项目基本概况

项目于2019年4月开工，于2021年8月竣工验收，建筑面积21,908.80平方米，占地面积22.08亩，建设内容包含教学综合楼、地下室、风雨操场、连廊、室外附属工程等。

- 项目实施内容

主体及室外工程建设及相关建设工程服务

- 资金安排情况

2022年本级财政安排资金1,000.00万元。

- 项目实施计划

2021年完成竣工，按合同协议拨付相关款项，2022年应拨付工程款950.00万元;

坡道雨棚划线地下室划线质保金约3.00万；

电梯待结算审计结束后预计拨付约12.00万元；

工程检测费按合同约定英拨付约12.00万元；

基坑监测尾款约6.00万；

基坑周边房屋保全监测约11.00万；

造价咨询费用约33.00万；

监理费尾款约3.00万。

综上，本年度计划预计支付工程款及建设相关服务费用约1,030.00万元，预算1,000.00万元，缺口30.00万元。

- 项目实施成效

通过项目实施，进一步缓解满江片区小学入学就学压力，保障人民群众享受优质教育资源的权利，促进教育和谐发展。

- 项目名称

满江中学新建项目（一、二期）专项资金

- 立项依据

《大理市城乡规划委员会规划建设项目审查决议通知》、《大理创新工业园区管理委员会关于实施满江中学新建项目的批复》、《大理市教育局关于同意大理创新工业园区满江中学办学规模规划和校园布局规划的批复》、《大理白族自治州发展和改革委员会关于大理经济开发区满江中学新建项目可行性研究报告的批复》

- 项目实施单位

大理经济技术开发区满江中学

- 项目基本概况

校区总占地86.716亩，拟建设各类建筑物总建筑面积52,306.3㎡，项目总资金18,628.00万元,其中一期工程投资7,310.00万元，二期工程投资11,318.00万元。主要建设内容有：教学楼、实验楼、图书馆、科技楼、艺术楼、学生宿舍、教师宿舍、学生食堂、值班室、风雨操场等。

- 项目实施内容

整个项目分两期实施，一期工程总建筑面积17,532.41㎡，主要包括教学楼9,262.86㎡、学生食堂及风雨操场3,031.66 ㎡、地下车库3,928.57 ㎡、主大门157.60㎡、西大门58.24㎡、科技楼1,093.48㎡以及道路、绿化等附属设施，项目于2017年9月交付使用；二期工程建筑面33,339.00㎡，主要包括教学楼8,661㎡、学生宿舍18,032㎡、综合楼5,822 ㎡、公共浴室309.00㎡、宿舍大门辅助用房515.00㎡及道路、绿化等附属设施，该项目主体工程于2018年7月正式动工开始建设。

- 资金安排情况

2022安排本级财政安排资金2,500.00万元。

- 项目实施计划

2022年4月计划完成二期主体工程的竣工验收及二期绿化工程建设 ；

2022年完成实验室、合班教室及各个功能室设施设备采购；

教学班级逐年扩招，五年内达足额招生。

- 项目实施成效

解决满江中学的教育需求问题，本项目建成后，这就解决满江片区居民的对教育需求，推动社会的和谐发展。

项目建成后，能够促进当地社会、经济、文化的发展，预防和减少各类犯罪事件的产生，保障社会安定，人民群众安居乐业，把满江片区建设成为一个经济文化繁荣、环境舒适优美、服务设施完善、管理规范有序、人际关系和谐、社会治安良好的新型现代化区域。